|  |  |
| --- | --- |
| 2020/3/24工作日志 | |
| 目标任务模块需求分析列表 | 培训资源、后台管理 |
| 已达成任务模块 | 完成自己模块测试用例的执行,自动化框架已初步完成 |
| 未达成模块进度 | 还未完成接口数据的抓包以及测试报告 |
| 今日具体工作内容 | 1. 15:10开始开会讨论项目进度和安排 2. 16:50完成测试用例的执行 3. 两人开始接口文档的抓包,一人撰写测试报告,一人撰写缺陷报告 4. 20:45开始做作业,写日志 |
| 次日计划 | 3/25继续接口数据抓包,编写接口文档 |
| 未达成模块预计完成时间 | 3/25预估完成接口数据抓包后的文档设计 |