|  |  |
| --- | --- |
| 2020/3/27工作日志 | |
| 目标任务模块需求分析列表 | 培训资源、后台管理 |
| 已达成任务模块 | 完成自己模块接口文档,自动化框架已初步完成,测试报告实现 |
| 未达成模块进度 | 还未完成woniuboss3.5版本回归测试,用例执行,接口测试脚本,接口用例 |
| 今日具体工作内容 | 1. 16:10开始继续接口用例撰写和脚本撰写 2. 20:00开始做周考 3. 一人继续3.5版手工用例回归测试 |
| 次日计划 | 3/28继续接口用例和脚本编写,3.5版回归测试 |
| 未达成模块预计完成时间 | 3/30预估完成接口用例和3.5版回归测试 |