|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2020/3/20工作日志 | | |
| 今天测试发现了多少问题？ | 今天提供执行测试用例发现了一个编写用例上的问题，以及75个bug | |
| 通过测试用例发现了多少问题，不通过测试用例又发现了多少问题？ | 通过测试用例发现了60个问题,不通过测试用例发现15个问题 | |
| 本组的测试用例全部执行完了吗？ | 没有全部执行完毕 还有一部分 | |
| 探索性测试发现了多少问题？这些问题主要集中在哪些方面？为什么当初设计测试用例没有考虑到？未来如何避免这样的情况？ | 探索性测试发现了发现了12个问题,这些问题主要集中在不同模块的业务交互流程中,当初设计测试用例时候没有考虑到这些,为了避免这种情况的再次发生,未来会和其他组员进行充分的沟通交流 | |
| 抓取接口，并整理接口文档工作完成情况。做了多少，还有多少 | 做了大约20% 还有80% | |
| 测试框架目前进展如何，完成了哪些？还有哪些未完成，还需要多久可以完成？ | 测试框架目前已开始了自动化框架的编写，大约需要三天左右可以完成 |